*Информация о результатах контрольного мероприятия*

«*Аудит эффективности реализации мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Тульской области на 2013 – 2017 годы (выборочно по муниципальным образованиям)»: в муниципальном образовании Ясногорский район*

*(г. Ясногорск, пос. Ревякино, с. Теляково, с. Иваньково)»*

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы счетной палаты Тульской области на *2016* год.

Целью контрольного мероприятия являлось проведение проверки целевого и эффективного использования средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета Тульской области, а также долевого финансирования за счет средств местных бюджетов по этапу 2014 года.

В 2014, 2015 годах на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства по этапу 2014 года четырем муниципальным образованиям Ясногорского района – соисполнителям региональной адресной программы (г. Ясногорск, пос. Ревякино, с. Теляково, с. Иваньково) выделены средства субсидии в сумме 53 927,05 тыс. рублей, в том числе за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд) - 26 963,525 тыс. рублей, средств бюджета области - 26 963,525 тыс. рублей. Долевое финансирование мероприятий по переселению граждан за счет средств местных бюджетов составило в сумме 3 565,45 тыс. рублей. Выделенные средства освоены. Расселено 89 граждан.

В рамках контрольного мероприятия проверено 4 муниципальных образования: г. Ясногорск, пос. Ревякино, с. Теляково, с. Иваньково. По итогам проверок выявлены нарушения:

нецелевое использование субсидии;

неправомерные расходы;

неэффективное использование средств;

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований;

невыполнение конечных целевых показателей по переселению;

искажение отчетности, предоставляемой в Фонд.

По результатам контрольного мероприятия направлены:

4 предписания счетной палаты Тульской области;

5 представлений счетной палаты Тульской области;

 В соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составлено 11 протоколов об административных правонарушениях.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Тульской области.

Аудитор Т.А.Сергеева