Информация

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности направления средств бюджета Тульской области в 2017 году на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» на территории Тульской области в муниципальном образовании город Донской (выборочно по объектам)»**

Счетной палатой Тульской области в четвертом квартале 2018 года в соответствии с Планом работы счетной палаты (п. 4.1.4.) проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности направления средств бюджета Тульской области в 2017 году на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» на территории Тульской области в муниципальном образовании город Донской (выборочно по объектам)»**.**

**Цель проведения контрольного мероприятия:**

проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Тульской области и иных источников финансирования, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» на территории Тульской области в муниципальном образовании город Донской в 2017 году (выборочно).

**Проверяемые субъекты:**

администрация муниципального образования город Донской (далее – МО город Донской);

*по запросу:*

министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области;

министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области (далее – Министерство);

инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору (далее – Инспекция).

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.

Имеются замечания к качеству подготовки администрацией МО город Донской заявок на участие в конкурсном отборе по проекту «Народный бюджет-2017», порядку и условиям соглашений о предоставлении субсидии, заключенных Министерством и Инспекцией с администрацией МО город Донской.

Установлены случаи нарушений администрацией МО город Донской:

- норм бюджетного и гражданского законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Тульской области и нормативных правовых актов администрации МО город Донской;

- порядка и условий Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, искажения бюджетной отчетности.

По результатам контрольного мероприятия направлены:

представление и предписание в администрацию МО город Донской;

информационные письма в: министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; инспекцию Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору;

материалы контрольного мероприятия направлены в контрольный комитет Тульской области для решения вопроса о принятии мер за нарушения администрацией МО город Донской федерального законодательства в сфере государственных закупок (по компетенции).

**Аудитор Т.А. Сергеева**