**Информация об исполнении представлений по итогам проведения контрольного мероприятия «Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Тульской области в рамках реализации государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области» по подпрограмме 9 «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области», направленных на укрепление материально-технической базы образовательных организаций»**

Счетной палатой Тульской области в соответствии с пунктом 2.5.3 плана работы счетной палаты Тульской области на 2018 год, распоряжением председателя счетной палаты Тульской области от 31.07.2018 № 39-р, в период с 31 июля 2018 года по 17 сентября 2018 года, проведено контрольное мероприятие «Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Тульской области в рамках реализации государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области» по подпрограмме 9 «Развитие инфраструктуры образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области», направленных на укрепление материально-технической базы образовательных организаций» за 2017 год.

**Объекты проверки:**

 - министерство образования Тульской области (далее – Министерство);

- Администрация муниципального образования Веневский район;

- Администрация муниципального образования Киреевский район.

**По итогам проверки** установлены нарушения положений статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ в части отражения содержания хозяйственных операций на сумму 404,7 тыс. рублей, положений Федерального закона № 44-ФЗ в части неприменения мер ответственности о взыскании неустойки (пени, штрафа) в случае нарушения контрагентами условий контрактов в сумме 162,1 тыс. рублей, просрочки исполнения заказчиками обязательств по оплате выполненных работ по 13 договорам на общую сумму 4 447,2 тыс. рублей, **существенного изменения условий 6 контрактов на общую сумму 6123,6 тыс. рублей, а также установлены факты применения Подрядчиком без согласования с Заказчиком, материалов с характеристиками, отличающимися от указанных в контракте на сумму 111,7 тыс. рублей. Кроме того, показатели результативности, указанные в заключенных соглашениях на предоставление субсидии, не соответствуют наименованиям показателей, утвержденных в государственной программе Тульской области.**

По результатам контрольного мероприятия отчет направлен в министерство образования Тульской области. В целях устранения выявленных нарушений представления выданы: министерству образования Тульской области; МО Киреевский район; МО Веневский район.

Информация о нарушениях законодательства о контрактной системе направлена в контрольный комитет Тульской области.

**В целях исполнения выданных представлений приняты следующие меры:**

**Министерством образования Тульской области**

1. Рассмотрено представление счетной палаты Тульской области.

2. Рекомендации счетной палаты, отраженные в представлении, по приведению в соответствие показателей подпрограммы и показателей, отраженных в соглашении о предоставлении субсидии, учтены при заключении соглашений в 2018 году.

3. Нарушения, выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия, проанализированы и будут учтены при осуществлении ведомственного контроля за целевым и эффективным расходованием средств Тульской области.

**Администрация муниципального образования Веневский район**

1. Финансовым управлением проводится работа по исполнению принципа подведомственности расходов бюджета муниципального образования Веневский район и соблюдения нормы статьи 38.1 БК РФ. Для осуществления финансирования через комитет по социальным вопросам, как ГРБС, прорабатывается вопрос приобретения дополнительного модуля в автоматизированной информационной системе «Бюджет».

2. В целях недопущения неправомерного использования бюджетных средств руководителям структурных подразделений указано на персональную ответственность за обеспечение соблюдения бюджетного законодательства. Составлены и отправлены письма подрядным организациям о возврате неправомерно оплаченных работ в размере 85,7 тыс. рублей.

3. Замечания по нарушениям законодательства о контрактной системе учтены в работе, подготовлено и отправлено требование об уплате пени в размере 3,8 тыс. рублей за просрочку исполнения обязательств по контракту.

4. Должностные лица, допустившие выявленные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания (3 человека).

**Администрация муниципального образования Киреевский район**

1. Представление рассмотрено, замечания о выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе и бюджетного законодательства в части классификации расходов по капитальному ремонту, учтены в работе для дальнейшего применения.

2. Должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

По результатам рассмотрения представления Министерства образования Тульской области полностью снято с контроля.

Рассмотрев представленную администрациями муниципальных образований Веневский и Киреевский районы информацию о ходе исполнения представлений, принимая во внимание просьбы о продлении сроков исполнения выданных представлений, сроки исполнения представлений продлены: Администрации муниципального образования Веневский район до 30.11.2018, Администрации муниципального образования Киреевский район до 01.11.2019 (протокол решения Коллегии счетной палаты Тульской области от 13.11.2018 № 12).

**Аудитор О.П. Гремякова**