**Информация об исполнении представления по итогам проведения**

**контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» государственной программы Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области» в 2022 году» (совместное с контрольно-счетной палатой муниципального образования Киреевский район Тульской области).**

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» государственной программы Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области» в 2022 году» (совместное с контрольно-счетной палатой муниципального образования Киреевский район Тульской области) проведено счетной палатой Тульской области в период с 11.09.2022 по 16.10.2022, в соответствии со статьей 10 Закона Тульской области от 04.12.2008 №1147-ЗТО «О счетной палате Тульской области» и п.2.2.1. плана работы счетной палаты Тульской области на 2023 год.

Представление счетной палаты Тульской области, направленное в администрацию муниципального образования Киреевский район Тульской области от 10.11.2023 № 01-04/31, исполнено частично.

В целях исполнения представления, согласно информации администрации муниципального образования Киреевский район Тульской области, приняты следующие меры.

Распоряжением администрации муниципального образования Киреевский район Тульской области утверждена «Дорожная карта» по реализации дорожной деятельности в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области, в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и муниципальной программы Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования Киреевский район на 2022-2027 годы», согласно которой работа по пунктам представления производится в рабочем порядке. К дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения привлечены 2 человека. Администрацией муниципального образования Киреевский район предоставлен график поэтапного выполнения одного из пунктов представления, в период декабрь 2023г. - июнь 2024 г.

В соответствии ч.3 ст.16 Закона Тульской области от 04.12.2008 №1147-ЗТО «О счетной палате Тульской области», счетной палатой Тульской области принято решение о продлении срока исполнения представления от 10.11.2023 № 01-04/31 до 01.07.2024.

**Аудитор Т.А. Сергеева 28.12.2023**