Информация

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта

«Культурная среда» в 2020 году»

Счетной палатой Тульской области в соответствии с пунктом 2.9.3 плана работы счетной палаты Тульской области на 2021 год в период с 29 января 2021 года по 10 марта 2021 года проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2020 году».

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

министерство культуры Тульской области;

администрации муниципальных образований (далее - МО) Тульской области, участвующие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (МО город Ефремов; МО Заокский район; МО Суворовский район; МО Узловский район; МО город Новомосковск).

Анализируемый период: 2020 год.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. Объем бюджетных ассигнований на 2020 год на реализацию Регионального проекта «Культурная среда», составил 36 648,3 тыс. рублей; кассовое исполнение Регионального проекта за 2020 год составило 36 648,3 тыс. рублей, или 100% от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Уточненной бюджетной росписью;

# 2. Цель Регионального проекта на 2020 год на территории Тульской области достигнута путем реализации мероприятий задачи «Создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечение развития муниципальных библиотек», в рамках которой:

# капитально отремонтировано четыре объекта организаций культуры в четырех муниципальных образованиях (Ярославский сельский дом культуры –в МО Ефремовский район; Русятинский СФ МБУК «Заокский районный КДЦ» в МО Заокский район; МБУК «КДО Черепетская» филиал Збродовский СК в МО Суворовский район;  МКУК МО Шахтерское «ЦКД» филиал «Партизан» в МО Узловский район;

# переоснащены две муниципальные библиотеки по модельному стандарту (Обособленное подразделение «Первомайская сельская библиотека № 31» и ЦРБ МКУК «Ефремовская централизованная библиотечная система»).

3. Обособленным подразделением «Первомайская сельская библиотека № 31» МО г. Новомосковск допущено нецелевое расходование средств в размере 153 450,0 рублей (приобретены расходные материалы для оргтехники, затраты на которые напрямую не предусматриваются нормативными документами).

4. В МО Белевский район и в МО Одоевский более половины зданий культурно досуговых учреждений находились в неудовлетворительном состоянии, администрации указанных муниципальных образований не подавали заявки на проведение капитального ремонта в 2020 году.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлен отчет заместителю председателя правительства Тульской области (куратору Региональной программы «Культура»); в министерство культуры Тульской области.