**Информация об исполнении представлений по итогам проведения контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2017 годы в рамках государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» в муниципальном образовании Заокский район» (далее – администрация МО Заокский район)»**

Исполнены представления, направленные:

1) министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области (далее – Министерство);

2) администрации муниципального образования Заокский район (далее – администрация МО Заокский район).

**Контрольное мероприятие** «Аудит эффективности реализации мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2017 годы в рамках государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» в муниципальном образовании Заокский район» за 2013-2016 годы и истекший период 2017 года проведено счетной палатой Тульской области в период с 28 августа по 11 октября 2017 года в соответствии со статьей 10 Закона Тульской области от 04.12.2008 № 1147-ЗТО «О счетной палате Тульской области» и п. 2.1.1 плана работы на 2017 год.

**По итогам проверки установлены нарушения:**

Имеются замечания к качеству подготовки муниципальной программы и ее соответствию Региональной программе, а также иных документов, сопровождающих формирование и реализацию программных мероприятий.

Установлен факт включения в муниципальную и региональную программы строения (помещения) для расселения при отсутствии необходимых правоустанавливающих документов.

При принятии решений и проведении мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, администрацией не обеспечено выполнение требований Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Жилищного кодекса РФ, условий, целей и задач региональной программы.

Установлены случаи нарушения норм бюджетного законодательства министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области и администрацией МО Заокский район.

При осуществлении процедур привлечения застройщика и заключения муниципального контракта на приобретение квартир допущены нарушения требований закона о контрактной системе, Градостроительного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ и других нормативных правовых документов.

Установлены факты нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

По результатам проверки направлены представления счетной палаты Тульской области в администрацию МО Заокский район и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; предписание - в администрацию МО Заокский район; материалы проверки направлены в правительство Тульской области.

**В целях исполнения представлений приняты следующие меры:**

**Министерством:**

1. С целью недопущения подобных нарушений в дальнейшей работе, Министерством проведены рабочие совещания с участием сотрудников, ответственных за реализацию мероприятий.

2. По информации Министерства в целях устранения нарушений администрацией МО Заокский район направлен в прокуратуру проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства. В данном проекте предусмотрено уменьшение показателя на одно жилое помещений и соответственно объема финансирования. Денежные средства будут перечислены в бюджет Тульской области и направлены в Фонд.

3. В дальнейшем Министерством будет усилен контроль за получателями субсидий в части выполнения показателей результативности, целевым использованием бюджетных средств, выполнением требований Градостроительного кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, закона о контрактной системе, Гражданского кодекса РФ и других нормативных правовых документов.

**Администрацией МО Заокский район:**

5. Проведено рабочее совещание с руководителями структурных подразделений и сотрудниками, ответственными за подготовку и реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

6. Руководителям соответствующих подразделений рекомендовано:

усилить контроль за достоверностью и объективностью информации, используемой для подготовки нормативных правовых актов администрации;

осуществлять тщательную проверку всех правоустанавливающих документов для включения в муниципальную программу;

формирование муниципальных программ осуществлять в строгом соответствии с нормативной правовой базой;

обеспечить соблюдение требований законодательства о контрактной системе, о бухгалтерском учете, о конкуренции, Градостроительного кодекса РФ и других законов, нормативных правовых документов.

По результатам рассмотрения счетной палатой Тульской области представления полностью сняты с контроля.

**Аудитор Т.А. Сергеева**