**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности направления и использования средств бюджета Тульской области в 2018 году на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» на территории Тульской области в муниципальном образовании Киреевский район (выборочно по объектам)»**

Счетной палатой Тульской области в соответствии с пунктом 4.1.2. плана работы счетной палаты Тульской области на 2019 год в период с 21 мая по 26 июня 2019 года проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности направления и использования средств бюджета Тульской области в 2018 году на реализацию мероприятий проекта «Народный бюджет» на территории Тульской области в муниципальном образовании Киреевский район (выборочно по объектам)».

**Объекты контрольного мероприятия:**

министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области;

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;

министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области;

администрация МО Киреевский район;

администрация МО Шварцевское Киреевского района;

администрация МО город Липки Киреевского района;

администрация МО Дедиловское Киреевского района;

администрация МО Приупское Киреевского района;

администрация МО Бородинское Киреевского района.

**Проверяемый период:** 2018 год.

В реализации проекта «Народный бюджет» участвовали 5 муниципальных образований Киреевского района, реализовано 10 проектов. В ходе контрольного мероприятия проверено 6 проектов.

По результатам контрольного мероприятия установлены недостатки по качеству выполненных работ, завышенные объемы выполненных работ, нарушения требований бухгалтерского учета и отчетности, неэффективное использование бюджетных средств.

Кроме того, установлены отдельные нарушения требований нормативно-правовых актов Тульской области, в части исполнения проекта «Народный бюджет» в Тульской области, Федерального закона №44-ФЗ, в том числе: несвоевременное размещение документов об исполнении обязательств в ГИС, отсутствие претензионной работы с подрядными организациями, оплата выполненных работ с нарушением установленного законом срока.

В целях устранения выявленных нарушений выданы: представления в администрацию МО Киреевский район, МО Приупское, министерство транспорта и дорожного хозяйства ТО, министерство ЖКХ Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления; предписания в МО Шварцевское, МО Бородинское, МО Дедиловское.

**Аудитор Т.А. Сергеева**