**Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в рамках реализации Региональной программы Тульской области «Благоустройство города Тулы – административного**

**центра Тульской области» в 2015 году»**

Целью контрольного мероприятия являлось проведение проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Тульской области, долевого финансирования за счет средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию мероприятий Региональной Программы на 2015 год в рамках основного мероприятия «Благоустройство скверов».

Объем проверенных средств в рамках основного мероприятия «Благоустройство скверов» составил 30 100,0 тыс. рублей, в том числе средства субсидии из бюджета Тульской области – 14 700,0 тыс. рублей, долевое финансирование за счет средств бюджета муниципального образования город Тула – 15 400,0 тыс. рублей.

В рамках контрольного мероприятия проверены: управление по благоустройству администрации города Тулы, муниципальное учреждение «Городская служба единого заказчика» (далее - МУ «ГСЕЗ»).

По итогам проверок установлено следующее:

целевые показатели Региональной программы не раскрывают полной и достаточной информации о выполнении конкретных видов работ в количественно-суммовом выражении и соответственно не позволяют оценить достижение реальных результатов реализации данного мероприятия;

министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области (далее – Министерство) не в полной мере обеспечено выполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ, в части осуществления внутреннего финансового контроля за процедурами составления и исполнения бюджета по расходам. При формировании показателей бюджета области на 2015 год и его исполнении Министерством нарушены принципы достоверности бюджета Тульской области, надежности показателей, *адресности, подведомственности* бюджетных расходов;

допущено несоответствие показателей бюджета области и бюджета города на 2015 год в части отражения расходов по предоставлению субсидии на выполнение основного мероприятия Региональной программы «Ремонт и восстановление тротуаров»;

невыполнение условий долевого финансирования мероприятий Региональной программы 2015 года муниципальным образованием город Тула в результате принятия в качестве софинансирования кредиторской задолженности за 2014 год;

невыполнение количественных показателей результативности мероприятий Региональной программы по отдельным объектам;

нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, искажение бюджетной отчетности и нарушение установленных сроков ее представления;

не обеспечена полнота и достоверность отражения операций по формированию стоимости объектов нефинансовых активов. В результате не оприходованы, не учтены объекты основных средств и соответственно не переданы в состав имущества казны муниципального образования;

неправомерно оплачены принятые по первичным документам невыполненные работы. Вместе с тем, МУ «ГСЕЗ» предъявлены к осмотру объекты без подтверждающих первичных документов на них.

По результатам контрольного мероприятий направлены:

1 предписание счетной палаты Тульской области в адрес администрации муниципального образования город Тула;

2 представления счетной палаты Тульской области:

в министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;

в администрацию муниципального образования город Тула.

 В соответствии с требованиями КоАП РФ составлены 4 протокола об административных правонарушениях.