Информация

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на реализацию мероприятия «Обеспечение территорий жилой застройки (100% жилье экономического класса) объектами инженерной и социальной инфраструктуры подпрограммы «Развитие жилищного строительства в Тульской области на 2014-2021 годы» в рамках государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» в муниципальном образовании Кимовский район в 2016 году»**

Счетной палатой Тульской области во втором квартале 2018 года проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств на реализацию мероприятия «Обеспечение территорий жилой застройки (100% жилье экономического класса) объектами инженерной и социальной инфраструктуры подпрограммы «Развитие жилищного строительства в Тульской области на 2014-2021 годы» в рамках государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» в муниципальном образовании Кимовский район в 2016 году».

**Цель проведения контрольного мероприятия:**

оценка достижения запланированных результатов реализации мероприятий «Обеспечение территорий жилой застройки (100% жилье экономического класса) объектами инженерной и социальной инфраструктуры подпрограммы «Развитие жилищного строительства в Тульской области на 2014-2021 годы» в рамках государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» в муниципальном образовании Кимовский район в 2016 году».

**Проверяемые субъекты:**

администрация муниципального образования Кимовский район;

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что

*Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области:*

не соблюдены условия Соглашения от 25.04.2016 №2 «О порядке взаимодействия по организации финансирования и проведения мероприятий по обеспечению территорий жилой застройки (100% жилье экономического класса) объектами инженерной инфраструктуры подпрограммы «Развитие жилищного строительства в Тульской области на 2014-2020 годы» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области» и Дополнительного соглашения № 1 от 12.12.2016 к соглашению № 2 от 25.04.2016 в части изменения вида расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» на вид расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности».

*Администрацией МО Кимовский район:*

- принимались бюджетные обязательства в отсутствие доведенных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) утвержденных по данному коду расходов бюджетной классификации;

- условия заключенных муниципальных контрактов не соответствовали требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке (в части кодов бюджетной классификации расходов, сроков выполнения работ, сроков действия контрактов);

- заключались контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании протокола Комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, то есть с несоблюдением требований п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ;

- представлен в министерство строительства и ЖКХ Тульской области Отчет об использовании бюджетных средств и реализации мероприятий по состоянию на 1 января 2017 года с нерасшифрованными данными об объемах ввода жилья экономического класса МКФ и ИЖС;

- Отчет об использовании бюджетных средств и реализации мероприятий по состоянию на 1 января 2017 года, не содержит информации об объеме ввода жилья экономического класса за 2016 год по МКФ и ИЖС;

**-** строительство 2-х объектов инженерной инфраструктуры в проверяемом периоде осуществлялось на невыделенных земельных участках, без уточнения вида разрешенного использования участков, земельные участки под объектами инженерной инфраструктуры обременены договором аренды и договором субаренды;

**-** реестр муниципального имущества не ведется в соответствии с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».

По результатам проверки направлены: представления счетной палаты Тульской области в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, в администрацию муниципального образования Кимовский район; предписание в администрацию муниципального образования Кимовский район.

**Аудитор Т.А. Сергеева**