**Приняты решения и меры по выполнению предложений и рекомендаций счетной палаты Тульской области по результатам проведенного в 2017 году контрольного мероприятия «Проверка качества работ по строительству спортивных площадок, выполняемых государственным учреждением Тульской области «Сервис» в рамках государственной программы Тульской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области» в Государственном учреждении Тульской области «Сервис» (далее – ГУ ТО «Сервис»)**

(по состоянию на 18.10.2017)

По результатам внесенных представлений счетной палаты Тульской области, управлением делами аппарата правительства Тульской области, ГУ ТО «Сервис» приняты следующие меры:

- замечания о допущенных многочисленных нарушениях требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона №44-ФЗ, Федерального закона № 135-ФЗ и других нормативных правовых актов будут учтены в дальнейшей работе. Приказом ГУ ТО «Сервис» определены должностные лица, отвечающие за недопущение случаев нарушения законодательства РФ, также принято решение о смене руководителя контрактной службы;

- контроль за соблюдением требований законодательства при осуществлении строительства объектов на земельных участках будет осуществляться в непосредственном взаимодействии со специалистами министерства имущественных отношений Тульской области;

- неиспользованный остаток целевой субсидии возвращен в бюджет Тульской области;

- организована претензионная работа по взысканию пени с подрядчиков. Исковые заявления направлены в суд и в настоящее время рассматриваются Арбитражным судом Тульской области;

- в части установленного расхождения в сумме 7 063,82 тыс. рублей между сформированной на основании первичных документов стоимости строительства - 85 631,66 тыс. рублей и актов о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) - 92 695,8 тыс. рублей. С целью приведения в соответствие финансовых затрат на проведенные объемы работ была создана комиссия и оформлены соответствующие акты, определяющие стоимость затрат по каждому объекту на общую сумму 85 631,66 тыс. рублей, или стоимость принятых по актам работ уменьшилась на 7 063,82 тыс. рублей;

- замечания по качеству работ, возможные для выполнения, устранены;

- в части замены материалов, предусмотренных контрактом, на материалы с ухудшающими качество и сокращающими срок службы свойствами - согласно информации, подрядчик в ходе выполнения работ столкнулся с проблемой приобретения заявленного щебня, ошибочно указанного им в аукционной заявке. В связи с ограниченными сроками выполнения работ, между учреждением и подрядчиком было подписано дополнительное соглашение к контракту в связи с технической ошибкой в указании марки щебня. Работник Учреждения, подписавший дополнительное соглашение, уволен;

- проведена работа по организации раздельного учета заработной платы в разрезе источников финансирования: субсидии на выполнение государственного задания и целевых субсидий;

- три спортивные площадки на праве оперативного управления закреплены за 3 государственными образовательными учреждениями, 17 площадок – переданы в собственность муниципальных образований;

- внесены изменения в учетную политику ГУ ТО «Сервис»;

- замечания в части нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности приняты к исполнению.

Представления сняты с контроля.

Аудитор счетной палаты

Тульской области Т.А. Сергеева