**Информация об исполнении представлений по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Тульской области, направленных на ремонт (в том числе капитальный ремонт) и оснащение спортивных залов, перепрофилирование аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, реализующих программы общего образования и расположенных в сельской местности в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие общего образования Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области» совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований Тульской области.**

Исполнены представления и предписания, направленные:

1. министерству образования Тульской области;
2. администрациям муниципальных образований Веневский район, Воловский район, Куркинский район, город Тула, город Алексин, город Новомосковск, Суворовский район.

По итогам проверки установлены нарушения положений статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, статьи 720 ГК РФ (работы и материалы которые включены в акт о приемке выполненных работ, оплачены, но не выполнены Подрядчиком), соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ (неэффективные расходы), нарушения Приказа Минфина РФ № 157н, отдельных положений законодательства о контрактной системе. Установлено бюджетное нарушение, предусмотренное статьей 306.4 БК РФ.

**В целях исполнения представлений и предписания приняты следующие меры:**

**Министерством образования Тульской области:**

1. Государственная программа «Развитие образования Тульской области» приведена в соответствие с Законом о бюджете № 2394-ЗТО, скорректирован Порядок предоставления субсидий;
2. Во исполнение условий Соглашения и пп. б-2 ч. 10 постановления правительства Тульской области от 06.02.2014 № 50 направлено письмо в адрес глав администраций муниципальных образований (районных, городских округов) Тульской области от 01.12.2016 №16-01-15/12260 о включении в состав комиссии по приемке выполненных работ (отдельных этапов) представителей министерства образования Тульской области;
3. В форму отчета об осуществлении расходов субсидии включены графы с расчетом и обоснованием результатов достижения показателей;
4. Заключены дополнительные соглашения с муниципальными образованиями Тульской области по отражению реквизитов муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
5. При заключении соглашений в 2017 году о предоставлении субсидий будут включены позиции по обязательству муниципальных образований приводить муниципальные программы в соответствие с ГП ТО "Развитие образования ТО" в части отражения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных местному бюджету, а также показателей результативности и эффективности реализации выделенной субсидии.

**Администрациями муниципальных образований Тульской области:**

Проведены совещания по рассмотрению представлений счетной палаты Тульской области, по итогам которых сотрудникам указано:

- на усиление контроля за качеством и объемом ремонтных работ в муниципальных учреждениях образования;

- за соблюдением соответствия фактически выполненных работ, работам, предусмотренным сметной документацией;

- о недопустимости приемки работ, не соответствующих условиям контракта;

- на недопущение нарушения законодательство о контрактной системе.

Представлены акты о введении в эксплуатацию спортивного оборудования (инвентаря) согласно приказам по учреждениям. Проведены разъяснительные беседы с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу эффективного использования бюджетных средств.

На лиц, допустивших указанные нарушения, наложены дисциплинарные взыскания (4 в форме замечания, 2 – в форме выговора).

Возмещены средства нецелевого использования бюджетных средств по п/п от 15.12.2016 №1404 на сумму 304,6 тыс. рублей.

Материалы по указанному контрольному мероприятию направлены в прокуратуру Тульской области.

По результатам рассмотрения счетной палатой Тульской области представления сняты с контроля.

**Аудитор О.П. Гремякова**