**Информация об исполнении представлений по итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка объемов и качества выполнения работ по благоустройству придомовой территории по адресу: г. Тула, улица Пушкинская, дом 30 в 2016 году»**

Исполнены представления, направленные:

1. администрации муниципального образования город Тула;
2. МУ «Городская Служба Единого Заказчика».

**По итогам проверки** выявлены отдельные нарушения:

-  порядка использования субсидий, предоставленных из бюджета области на благоустройство дворовых территорий города Тулы;

- законодательства о контрактной системе в части приемки и оплаты некачественно выполненных работ, размещения информации об исполнении контракта в единой информационной системе в сфере закупок, установления требований в аукционной документации к применяемым материалам при выполнении работ на благоустройство придомовой территории;

- неправомерное использование бюджетных средств в части приемки и оплаты невыполненных работ.

**В целях исполнения представлений приняты следующие меры:**

1. В целях недопущения неэффективного и неправомерного использования денежных средств МУ "ГСЕЗ» усилило контроль за качеством и объемами ремонтно-строительных работ, соблюдением соответствия работ, предусмотренных техническим заданием и соответствующими ГОСТами и СНиПами, подготовкой первичных документов (дефектных актов и смет, технических заданий, исполнительных схем) для выполнения ремонтно-строительных работ, в документацию (аукционную, муниципальные контракты) на 2017 год внесены соответствующие изменения. В муниципальные контракты 2017 года внесены требования по ведению общего журнала работ, в исполнительную документацию внесены изменения с целью их полного соответствия фактическому состоянию. С сотрудниками МУ «ГСЕЗ», отвечающими за ведение строительного контроля и приемку выполненных работ, проведена методическая и разъяснительная работа по недопущению подобных нарушений.

2. Приняты меры по устранению некачественно выполненных работ:

- проведены работы по замене асфальтобетонного покрытия придомового тротуара и входов в подъезды дома, проезжей части и торцевых частей дома, которые по результатам испытаний проб соответствуют требованиям ГОСТ, СНиП и муниципальному контракту;

- подрядчиком выполнена замена лестничных маршей в количестве 6 штук, лестничные ступени подвергнуты поверхностной обработке для доведения поверхностей ступеней до соответствия требованиям ГОСТ;

- завезен грунт на придомовую территорию жилого дома, выполнена частичная замена бортового камня вдоль проезжей части. Составлен акт с подписью жителей об отсутствии претензий к установке детского и спортивного оборудования;

-  представлен фотоматериал о сносе и кронировании деревьев на придомовой территории;

- возмещены средства за невыполненные работы по установке опалубки при монтаже бордюрного камня.

3. В целях устранения недопущения нарушений законодательства о контрактной системе усилен контроль за порядком заключения и исполнения контрактов, установлением требований к используемым материалам, размещением документов, в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. В единой информационной системе в сфере закупок размещены полные сканы актов выполненных работ.

4. К должностным лицам, допустившие нарушения, применены дисциплинарные взыскания в виде выговора.

По результатам рассмотрения счетной палатой Тульской области представления полностью сняты с контроля.

**Аудитор О.П. Гремякова**